УТВЕРЖДЕНО

Глава Ладожского сельского

поселения Усть-Лабинского района

____________________Т.М. Марчук

от_____________________________г.

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 квартал 2024 года.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 квартал 2024 года

В целях создания условий для  жизнеобеспечения и повышения качества обслуживания населения Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, в 2024 году реализуется муниципальная программа «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября  2023 года  № 235.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы являются:

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

-  улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 12506,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 581,7тыс. рублей;

бюджет поселения –11925,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе за 1 квартал 2024 г. составило 2950,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 квартал 2024 год

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя (показатель 1 «площадь обработанной территории при проведении дезинсекции комаров и клещей», га.; показатель 2 «протяженность пешеходной дорожки (тротуара) по четной стороне ул. Коншиных от ул. Кубанской до ул. Театральной», м.; показатель 3 «протяженность аллеи по ул. Красной 98 «В»», м.).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2023 года № 235, изменения вносились 4 раза в связи с внесением изменений в бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 19.12.2023 года № 280;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 29.01.2024 года № 27;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 28.02.2024 года № 48;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 18.03.2024 года № 56.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют повышению степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.

Начальник отдела ЖКХ				                            Д.В.Крымов

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 1 квартал 2024 года

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| 1. Основные мероприятия по благоустройству территории Ладожского сельского поселения |
| Профилактическое и техническое обслуживания газового оборудования | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 6,28 | Реализация мероприятий запланирована в течение года |
| Прием и уничтожение биологических отходов, перевозка специализированным транспортом биологических отходов от места их образования к месту их уничтожения, ветеринарные услуги по предоставлению ветеринарной справку формы № 4, оформленной в электронной форме в ФГИС ВетИС, на транспортировку биологических отходов | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 12,1 | 0 | 0 | 12,1 | 0 | 8,06 | Реализация мероприятий запланирована в течение года |
| Дезинсекция (борьба с комарами и клещами) | 231,0 | 0 | 0 | 231,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 2 квартал |
| Приобретение элементов благоустройства (Скамьи, урны, шары, наклейки, баннеры) | 45,6 | 0 | 0 | 45,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 3,4 квартал |
| Обустройство детской игровой площадки по ул. Коммунаров (возле КДЦ «Ладожский») | 394,0 | 0 | 0 | 394,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 3 квартал |
| ИТОГО | 825,6 | 0 | 0 | 825,6 | 0 | 12,4 | 0 | 0 | 12,4 | 0 |  |  |
| 2. Основные мероприятия, направленные на компенсационное озеленение территории поселения. |
| Компенсационное озеленение территории Ладожского сельского поселения | 4719,50 | 0 | 0 | 4719,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация программных мероприятий запланированы на 4 квартал |
| Поставка посадочного материала в целях компенсационного озеленения на территории парковки по ул. Красной, 98 «В» в ст. Ладожской Усть-Лабинского района в кадастровом квартале 23:35:1004001 | 213,0 | 0 | 0 | 213,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация программных мероприятий запланированы на 2 квартал |
| ИТОГО | 4932,5 | 0 | 0 | 4932,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Мероприятия по ремонту пешеходной дорожки (тротуара). |
| Ремонт пешеходной дорожки (тротуара), расположенной по четной стороне ул.Красной от ул.Театральной до ул.Почтовой в ст.Ладожской Усть-Лабинского | 831,0 | 0 | 581,7 | 239,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация программных мероприятий запланированы на 2 квартал |
| ИТОГО | 831,0 | 0 | 581,7 | 239,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. Мероприятия, направленные на повышение уровня и благоустройства кладбища |
| Оплата электроэнергии | 14,0 | 0 | 0 | 14,0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 9,3 | Мероприятия выполнены не полностью, запланировано на 2,3,4 квартал |
| Оплата водоснабжения | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 2,3,4 квартал |
| ИТОГО | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |  |  |
| 5. Мероприятия, направленные на обустройство парковки |
| Мероприятия по обустройству парковки, расположенной по ул. Красной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 5532,3 | 0 | 0 | 5532,3 | 0 | 2936,6 | 0 | 0 | 2936,6 | 0 | 53,08 | Мероприятия выполнены частично, окончательная реализация мероприятий запланирована на 2 квартал |
| ИТОГО | 5532,3 | 0 | 0 | 5532,3 | 0 | 2936,6 | 0 | 0 | 2936,6 | 0 |  |  |
| 6. Мероприятия по обустройству пешеходной дорожки (тротуара) по четной стороне ул. Коншиных от ул. Кубанской до ул. Театральной в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», с учетом мнения жителей |
| Мероприятия по обустройству пешеходной дорожки (тротуара) по четной стороне ул. Коншиных от ул. Кубанской до ул. Театральной | 290,0 | 0 | 0 | 290,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 2 квартал |
| ИТОГО | 290,0 | 0 | 0 | 290,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. Мероприятия по обустройству аллеи по ул. Красной 98 «В» в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», с учетом мнения жителей |
| Обустройство аллеи по ул. Красной 98 «В» в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 2 квартал |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 12506,7 | 0 | 0 | 12506,7 | 0 | 2950,3 | 0 | 0 | 2950,3 | 0 | 23,6 |  |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                      Д.В. Крымов

| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 квартал 2024 года. |
| --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | % исполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  |  |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | площадь обработанной территории при проведении дезинсекции комаров и клещей | га | 48 (Обработка проводится дважды) | 0 | 0 | Запланировано на 2 квартал |
| 3 | протяженность пешеходной дорожки (тротуара) по четной стороне ул. Коншиных от ул. Кубанской до ул. Театральной | М | 2084 | 0 | 0 | Запланировано на 2 квартал |
| 4 | протяженность аллеи по ул. Красной 98 «В» | м | 200 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 2 квартал |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                             Д.В. Крымов