АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20.02.2023									№ 6/4-р

станица Ладожская

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год

В соответствии с Уставом Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 01 ноября 2022 года № 266 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района», считаю целесообразным:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района (Гридасова) обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района Т.М. Марчук.

4. Настоящее распоряжение вступает со дня его официального обнародования.

Глава Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района							Т.М. Марчук

Приложение

к распоряжению администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от  20.02.2023г.  № 6/4-р

Отчет о реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2022 год

В целях снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ДТП с погибшими и ранеными, ДТП с детьми, пешеходами, в 2022 году была реализована муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от  10 ноября 2021 года № 227.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы являются:

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, развитие и совершенствование дорожно-транспортной сети.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 9605,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 9605,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13.12.2022 года №4 протокол №64 «О внесении изменений в решение Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 14 декабря 2021 года № 1 Протокол № 42 «Бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2022 год» составил 9605,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9605,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения –9605,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8440,1 тыс. рублей.

Бюджетные назначения не исполнены в полном объеме в связи с поступлением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, из которых формируется дорожный фонд, в последних числах каждого месяца. Соответственно, средства, поступившие в ноябре-декабре, не представлялось возможным израсходовать в полном объеме в части мероприятий, зависящих от погодных условий.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой предусмотрено 5 показателей (показатель 1 «Площадь нанесения горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов», кв.м.; показатель 2 «Количество приобретаемых дорожных знаков, установка, замена дорожных знаков», шт.; показатель 3 «Количество спиленных, обрезанных ветвей деревьев, расположенных вдоль автомобильной дороги в ст. Ладожской», шт.; показатель 4 «Протяженность автомобильных дорог исправление профиля которых проводится механизированным способом без добавления нового материала из ПГС», км.; показатель 5 «Протяженность автомобильных дорог с ямочным ремонтом», км.), из них: по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2021 года № 227, изменения вносились 7 раз, в связи с внесением изменений в бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 28.01.2022 года №14;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 01.04.2022 года № 72;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 02.08.2022 года № 178;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 24.08.2022 года № 205;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 03.10.2022 года № 233;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21.10.2022 года № 259;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 18.11.2022 года № 301.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Начальник отдела ЖКХ                                                                      Д.В. Крымов

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района» за 2022 год

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Уличное освещение вдоль автомобильных дорог | 1080,0 | 0 | 0 | 1080,0 | 0 | 733,4 | 0 | 0 | 733,4 | 0 | 68,0 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Обслуживание и ремонт уличного освещения вдоль автомобильных дорог | 690,0 | 0 | 0 | 690,0 | 0 | 544,1 | 0 | 0 | 544,1 | 0 | 78,8 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов | 1112,9 | 0 | 0 | 1112,9 | 0 | 1112,9 | 0 | 0 | 1112,9 | 0 | 100 | Мероприятия выполены |
| Приобретение дорожных знаков, информационных табличек для пешеходов Установка, замена дорожных знаков | 672,4 | 0 | 0 | 672,4 | 0 | 448,2 | 0 | 0 | 448,2 | 0 | 66,6 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Спил, обрезка ветвей деревьев, расположенных вдоль автомобильных дорог в ст. Ладожской | 534,0 | 0 | 0 | 534,0 | 0 | 534,0 | 0 | 0 | 534,0 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены |
| Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности 0определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Красная от ул. Выгонной до ул. Хлеборобной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» | 130,1 | 0 | 0 | 130,1 | 0 | 130,1 | 0 | 0 | 130,1 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены |
| Исправление профиля автомобильных дорог механизированным способом без добавления нового материала из ПГС, планировка площадей механизированным способом без добавления нового материала по улицам в ст. Ладожской, исправление профиля автомобильной дороги от МТФ -4 до МТФ-1 без добавления нового материала в ст. Ладожской. | 833,0 | 0 | 0 | 833,0 | 0 | 832,9 | 0 | 0 | 832,9 | 0 | 99,9 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Исправление профиля гравийных дорог в ст. Ладожской, ремонт гравийных дорог в ст. Ладожской. | 1592,0 | 0 | 0 | 1592,0 | 0 | 1197,1 | 0 | 0 | 1197,1 | 0 | 75,2 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием, устранение (ликвидация) просадок на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием. | 1930,0 | 0 | 0 | 1930,0 | 0 | 1929,2 | 0 | 0 | 1929,2 | 0 | 99,9 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Обустройство (нарезка) кюветов вдоль автомобильных дорог по ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Сощенко, пер. Амбарный, ул. Советская | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 85 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Корректировка ПОДД Выполнение работ по внесению изменений в проект организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района | 66,0 | 0 | 0 | 66,0 | 0 | 65,3 | 0 | 0 | 65,3 | 0 | 98,9 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Устройство пешеходной дорожки (тротуара) расположенного по ул. Коммунаров от ул. Красной до ул. Комсомольской в ст-це Ладожской | 565,0 | 0 | 0 | 565,0 | 0 | 554,0 | 0 | 0 | 554,0 | 0 | 98 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Поставка и установка технических средств организации движения, светофоров Т-7 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 274,0 | 0 | 0 | 274,0 | 0 | 91,3 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 9605,4 | 0 | 0 | 9605,4 | 0 | 8440,1 | 0 | 0 | 8440,1 | 0 | 87,9 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                            Д.В. Крымов

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год |
| --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | % исполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  |  |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Площадь нанесения горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов | кв.м. | 1634,22 | 1634,22 | 100 | исполнено |
| 2 | Количество приобретаемых дорожных знаков. Установка, замена дорожных знаков | шт. | 40 | 40 | 100 | исполнено |
| 3 | Количество спиленных, обрезанных ветвей деревьев, расположенных вдоль автомобильной дороги в ст. Ладожской | шт | 40 | 40 | 100 | исполнено |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог исправление профиля которых проводится механизированным способом без добавления нового материала из ПГС | км | 45 | 45 | 100 | исполнено |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог с ямочным ремонтом | км | 2 | 2 | 100 | исполнено |

### Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                           Д.В. Крымов

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проекта постановления администрации Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района от _____________ 2023 г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ладожского сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год

Проект внесён и составлен:

Главный специалист

отдела ЖКХ администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района				                                Л.В. Карпович

Проект согласован:

Начальник отдела ЖКХ администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района				                                 Д.В. Крымов

3

ЗАЯВКА К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

Наименование вопроса: об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ладожского сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год

Проект внесён: общим отделом Ладожского сельского поселения

Постановление разослать:

Администрация Ладожского с\поселения         	    	                       - 2 экз.

Финансовый отдел

Ладожского сельского поселения                         	                       - 1 экз.

Главный специалист

общего отдела администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района				                           В. В. Гридасова