УТВЕРЖДЕНО

Глава Ладожского сельского

поселения Усть-Лабинского района

____________________Т.М. Марчук

от_____________________________г.

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 9 месяцев 2023 года.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 9 месяцев 2023 года

В целях создания условий для  жизнеобеспечения и повышения качества обслуживания населения Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, в 2022 году была реализована муниципальная программа «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11 ноября  2022 года  № 278.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы являются:

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

-  улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 9422,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 649,2 тыс. рублей;

бюджет поселения – 8773,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе за 9 месяцев составило 3119,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 9 месяцев 2023 год

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя (показатель 1 «Масса уничтоженных биоотходов», кг.; показатель 2 «площадь обработанной территории при проведении дезинсекции комаров и клещей», га.; показатель 3 «Протяженность отремонтированной пешеходной дорожки (тротуара), расположенной по нечетной стороне ул. Красной от Свято-Успенского храма до ул. Советской в ст. Ладожской Усть-Лабинского района», м.; показатель 4 «Количество отремонтированных памятников», шт.) из них: по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2023 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11 ноября 2022 года № 278, изменения вносились 6 раз в связи с внесением изменений в бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 27.02.2023 года № 23;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04.05.2023 года № 55;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 18.05.2023 года № 69;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10.08.2023 года № 139;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 01.09.2023 года № 168;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 25.09.2023 года № 179.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют повышению степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.

Начальник отдела ЖКХ				                            Д.В.Крымов

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 9 месяцев 2023 года

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| 1. Основные мероприятия по благоустройству территории Ладожского сельского поселения |
| Профилактическое и техническое обслуживания газового оборудования | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 48,0 | Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал |
| Прием и уничтожение биологических отходов, перевозка специализированным транспортом биологические отходы от места их образования к месту их уничтожения | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 93,0 | 0 | 0 | 93,0 | 0 | 62 | Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал |
| Санитарная обработка территории Ладожского сельского поселения (борьба с комарами, снижение численности комаров) | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 244,8 | 0 | 0 | 244,8 | 0 | 81,6 | Мероприятия выполнены, экономия возникла по результатам заключенного контракта |
| Ремонт памятника монументального искусства памятник В.И. Ленину, государственный № 4148, расположенный по ул. Ленина в ст. Ладожской | 23,2 | 0 | 0 | 23,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал |
| Приобретение элементов благоустройства (Скамьи, урны, шары, наклейки, баннеры) | 159,7 | 0 | 0 | 159,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал |
| Изготовление проекта на парк | 678,0 | 0 | 0 | 678,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал |
| ИТОГО | 1315,9 | 0 | 0 | 1315,9 | 0 | 340,2 | 0 | 0 | 340,2 | 0 | 25,9 |  |
| 2. Подпрограмма «Компенсационное озеленение» |
| Компенсационное озеленение территории Ладожского сельского поселения | 4932,5 | 0 | 0 | 4932,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация программных мероприятий запланированы на 2024 год в связи с сезонными видами работ |
| Уход за зелеными насаждениями на территории Ладожского сельского поселения на 2-й и 3-й квартал | 974,6 | 0 | 0 | 974,6 | 0 | 812,2 | 0 | 0 | 812,2 | 0 | 83,3 | Мероприятия выполнены, экономия возникла по результатам заключенного контракта |
| ИТОГО | 5907,1 | 0 | 0 |  | 0 | 812,2 | 0 | 0 | 812,2 | 0 | 13,7 |  |
| Мероприятия в рамках подпрограммы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Ремонт пешеходной дорожки (тротуара), расположенной по нечетной стороне ул. Красной от Свято-Успенского храма до ул. Советской в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 913,2 | 0 | 649,2 | 264,0 | 0 | 913,0 | 0 | 649,1 | 263,9 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены, экономия возникла по результатам заключенного контракта |
| ИТОГО | 913,2 | 0 | 649,2 | 264,0 | 0 | 913,0 | 0 | 649,1 | 263,9 | 0 |  |  |
| 4. Мероприятия, направленные на повышение уровня и благоустройства кладбища |
| Оплата электроэнергии (кладбище) | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 18,7 | Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал |
| Инвентаризация кладбища | 220,0 | 0 | 0 | 220,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал |
| ИТОГО | 235,0 | 0 | 0 | 235,0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 1,2 |  |
| 5. Мероприятия, направленные на повышение общего уровня благоустройства. |
| Мероприятия по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район": Ремонт аллеи, расположенной по ул. Театральной от ул. Красной до ул. Комсомольской в ст. Ладожской Усть-Лабинского района. | 1051,3 | 0 | 0 | 1051,3 | 0 | 1051,3 | 0 | 0 | 1051,3 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
|  | 1051,3 | 0 | 0 | 1051,3 | 0 | 1051,3 | 0 | 0 | 1051,3 | 0 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 9422,5 | 0 | 0 | 9422,5 | 0 | 3119,4 | 0 | 0 | 3119,4 | 0 | 33,1 |  |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                      Д.В. Крымов

| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 9 месяцев 2023 года. |
| --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | % исполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  |  |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Масса уничтоженных биоотходов | кг | 300 | 150 | 50 | Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал |
| 2 | площадь обработанной территории при проведении дезинсекции комаров и клещей | га | 48 (Обработка проводится дважды) | 48(обработка проводилась дважды) | 100 | исполнено |
| 3 | Протяженность отремонтированной пешеходной дорожки (тротуара), расположенной по нечетной стороне ул. Красной от Свято-Успенского храма до ул. Советской в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | М2 | 374 | 374 | 100 | исполнено |
| 4 | Количество отремонтированных памятников | Ед. | 1 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                             Д.В. Крымов