АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.03.2021 				                                    	                               № 44

станица Ладожская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ладожского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Ладожского сельского поселения от 13.11.2019 г. № 202 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год, постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 30.12.2020 № 286 «О внесении изменений в постановление администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 ноября 2019 года  № 202 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»» на 2020 год», в целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ,  постановляю:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ладожского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2020 год согласно приложению.

2.Общему отделу администрации Ладожского сельского поселения (Литвинова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Ладожского сельского поселения в сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района Т.М. Марчук.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района |  | Т.М. Марчук |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Ладожского сельского поселения

от 04.03.2021 г. № 44

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ладожского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» по результатам за 2020 год.

Исполнитель программы – администрация Ладожского сельского поселения.

Цель программы - создание условий для жизнеобеспечения                       поселения, повышение качества и уровня жизни населения ст. Ладожской.

Ожидаемые конечные результаты программы – повышение уровня и качества жизни населения ст. Ладожской, обеспечение более комфортных условий проживания населения, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, снижение потерь при поставке ресурсов потребления.

I. Основные результаты.

В целях создания условий для   жизнеобеспечения и повышения качества социального обслуживания населения Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в рамках реализации муниципальной программы, утвержденный постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 30.12.2020 № 286 «О внесении изменений в постановление администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 ноября 2019 года  № 202 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий направленных на:

- повышение уровня качества водоснабжения;

- увеличение процента газификации улиц в ст. Ладожской;

- повышение уровня комфортности и чистоты на улицах станицы.

В рамках программы также проводились мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни населения Ладожского сельского поселения не требующие финансирования, а именно:

- разработка и принятие нормативных правовых актов;

- проведение субботников по уборке несанкционированных свалок;

- информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

II. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

За 2020 год в рамках реализации муниципальной Программы выполнены мероприятия, направленные на:

- подготовка документов для обеспечения бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

- подготовка проектной документации для строительства газопровода низкого давления;

- строительство газопровода низкого давления;

- улучшение санитарной обстановки в станице;

-обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- повысить качество и надежность коммунальных услуг;

- улучшить санитарную обстановку;

- Улучшить техническое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем.

III. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Решением о бюджете на 2020 год первоначально финансирование мероприятий муниципальной программы составило 500,0 тыс. руб. С учетом внесенных изменений в вышеуказанное Решение, уточненные бюджетные назначения составили 2 298,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 2298,2 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы 2020 года составили 1230,7 тыс. руб. или 53,6 %, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 1230,7 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Бюджетные назначения не исполнены в полном объеме в связи с включением в программу мероприятие по строительству объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Казачьей от ул. Коншиных до ул. Народной и по пер. Северному от ул. Казачьей до жилого дома № 31 в ст. Ладожской Усть-Лабинского района», реализовать которое не представилось возможным в связи с тем, что при подготовке заявления на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации было установлено, что сметная документация в ценах 3-го квартала является неактуальной, необходимо произвести индексацию сметной документации с применением индекса-дефлятора. В декабре 2020 года заказана работа по переводу сметной стоимости в ценах 4-го квартала 2020 года, которая будет действовать до марта 2021 года. В связи с этим, проведение экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий, строительство РГНД возможно в 2021 году, данные мероприятия включены в муниципальную программу на 2021 год при переносе остатков.

IV. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы снизился уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысилось качество и надежность коммунальных услуг, улучшилась санитарная обстановка, улучшились условия для работы и отдыха жителей поселения. Таким образом, сократились порывы водопроводных сетей, в связи с этим затраты на содержание объектов сократились. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым за 2020 год результатам.

V. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Сведения

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Ладожского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения» за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Объем фактических расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение исполнительной съемки водопровода по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в ст. Ладожская» (1 очередь строительства) Усть-Лабинского района Краснодарского края | Администрация Ладожского сельского поселения | 299,9 |
| 2 | Межевание земельных участков. | Администрация Ладожского сельского поселения | 30,0 |
| 3 | Изготовление топографической съемки | Администрация Ладожского сельского поселения | 30,0 |
| 4 | Работы по техническому сопровождению проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: -«Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной, в ст. Ладожской Усть-Лабинского района», при прохождении государственной экспертизы в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»; Работы по техническому сопровождению сметной документации по объекту: - «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобной от пер. Пахотного до дома № 1 в ст. Ладожской Усть-Лабинского района», при прохождении государственной экспертизы в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». | Администрация Ладожского сельского поселения | 500,0 |
| 5 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобной от пер. Пахотного до дома № 1 в ст. Ладожской Усть-Лабинского района» | Администрация Ладожского сельского поселения | 132,9 |
| 6 | Технический надзор за строительством, техническое присоединение, исполнительная документация объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобной от пер. Пахотного до дома № 1 в ст. Ладожской Усть-Лабинского района» | Администрация Ладожского сельского поселения | 38,1 |
| 7 | Технологическое присоединение объекта капитального строительства «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Песчаной от ул. Коншиных до ул. Хлебной и по ул. Вольной от ул. Песчаной од ул. Широкой в ст. Ладожской Усть-Лабинского района» | Администрация Ладожского сельского поселения | 56,3 |
| 8 | Технологическое присоединение объекта капитального строительства: «Газопровод высокого давления к границе земельного участка малобюджетного комплекса на территории стадиона МКУ СЦ «Ладожский» по ул. Коммунаров № 31 в ст. Ладожской Усть-Лабинского района» | Администрация Ладожского сельского поселения | 55,3 |
| 9 | Проектно-сметная документация по объекту: «Газопровод высокого давления к границе земельного участка малобюджетного комплекса на территории стадиона МКУ СЦ «Ладожский»» согласно дополнительному соглашению № 1 к договору № 335-2018 | Администрация Ладожского сельского поселения | 20,0 |
| 10 | Технический надзор при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Песчаной от ул. Коншиных до ул. Хлебной и по ул. Вольной от ул. Песчаной до ул. Широкой в ст. Ладожской, Усть-Лабинского района», проект КГП.Г-17073, выполненный в 2018 г. ОАО «Краснодаргражданпроект». | Администрация Ладожского сельского поселения | 65,5 |
| 11 | Оплата по договору энергоснабжения № 23110900499 | Администрация Ладожского сельского поселения | 2,7 |
| ИТОГО | 1230,7 |

Главный специалист отдела ЖКХ                                                                                                     Л.В. Карпович