УТВЕРЖДЕНО

Глава Ладожского сельского

поселения Усть-Лабинского района

____________________Т.М. Марчук

от___________________________г.

Отчет о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Ладожского сельского

поселения Усть-Лабинского района » за 1 квартал 2024 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 квартал 2024 год

В целях создания благоприятных и комфортных условий проживания населения, находящихся на территории Ладожского сельского поселения, в 2024 году реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2023 г. № 241. Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- увеличение качества уличного освещения внутри поселенческих дорог;

- создание условий для повышения энергетической и экономической эффективности;

-снижение объемов потребления энергоресурсов за счёт замены на энергосберегающие

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 1700 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1700 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 277,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2024 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 квартал 2024 год

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя: (показатель 1: «Количество обслуживаемых фонарей», шт.; показатель 2: «Количество фонарей, запланированных для ремонта», шт.).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2023 года № 241, изменения не вносились.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию благоприятных и комфортных условий проживания населения.

Начальник отдела ЖКХ				                              Д.В. Крымов

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 1 квартал 2024 год

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Уличное освещение. | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 277,6 | 0,0 | 0,0 | 277,6 | 0,0 | 27,8 | Мероприятия выполнены не полностью, реализация запланирована в течение года |
| Ремонт и обслуживание уличного освещения | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланировано на 2,3,4 квартал |
| Установка уличных фонарей | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланировано на 2,3,4 квартал |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 277,6 | 0,0 | 0,0 | 277,6 | 0,0 | 16,3 |  |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                            Д.В. Крымов

Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» За 1 кварта 2024 год № п/п Показатель (индикатор) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы % исполнения Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) Отчетный год План Факт 1 Количество обслуживаемых фонарей шт. 285 0 0 Запланировано на 2,3,4 квартал 2 Количество фонарей, запланированных для ремонта шт. 10 0 0 Запланировано на 3 квартал

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                    Д.В. Крымов