АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20.02.2023									№ 6/3-р

станица Ладожская

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год

В соответствии с Уставом Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 01 ноября 2022 года №266 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района», считаю целесообразным:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района (Гридасова) обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района Т.М. Марчук.

4. Настоящее распоряжение вступает со дня его официального обнародования.

Глава Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района							Т.М. Марчук

Приложение

к распоряжению администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от 20.02.2023 г. № 6/3-р

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для  жизнеобеспечения и повышения качества обслуживания населения Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, в 2022 году была реализована муниципальная программа «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября  2021 года  № 229.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы являются:

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

-  улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 11687,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 1671,5 тыс. рублей;

бюджет поселения – 10016,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13.12.2022 года №4 протокол №64 «О внесении изменений в решение Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 14 декабря 2021 года № 1 Протокол № 42 «Бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2022 год» составил 11687,7,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11687,7,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 1671,5 тыс. рублей;

бюджет поселения – 10016,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9817,5 тыс. рублей.

Бюджетные назначения не исполнены в полном объеме в связи с тем, что в январе 2022 года в бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района поступили денежные средства в сумме 8 649 531, 30 рублей, за компенсацию стоимости зеленых насаждений, подлежащих вырубке в соответствии с порубочным билетом. Денежные средства за компенсационное озеленение фактически освоены в сумме 6 809 275,56. Данные средства являются целевыми, должны быть направлены на компенсационное озеленение в ближайший для данных работ сезон. В 2022 году проведены мероприятия по озеленению территории поселения. Высажено 758 деревьев (саженцы сосны, ели голубой, клены, дубы), кустариники 145 шт (гортензии, можжевельники, спирея, горный мопс, ель ромашковая) территория озеленения ул.Ленина, ул.Ленина/Коншиных, ул.Школьная/Мира, ул.Красная/Первомайская, ул.Красная /Голощапова, территория ДК. Ввиду необходимости выбора подходящей территории для озеленения и благоустройства поселения, а также   погодных условий в декабре 2022 года остаток денежных средств не был освоен, неосвоенные денежные средства включены в муниципальную программу на 2023 год при переносе остатков.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой предусмотрено  2 показателя (показатель 1 «Масса уничтоженных биоотходов», кг.; показатель 2 «площадь обработанной территории при проведении дезинсекции комаров и клещей», га.) из них: по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2021 года № 229, изменения вносились 9 раз в связи с внесением изменений в бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 28.01.2022 года № 12;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 16.02.2022 года № 30;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 25.03.2022 года № 52;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 22.04.2022 года № 87;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 30.05.2022 года № 110;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13.07.2022 года № 156;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 29.07.2022 года № 174;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 01.09.2022 года № 215;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 16.12.2022 года № 332.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют повышению степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.

Начальник отдела ЖКХ				                      Д.В.Крымов

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 2022 год

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| 1. Основные мероприятия по благоустройству территории Ладожского сельского поселения |
| Газ природный (Вечный огонь), транспортировка природного газа | 3,7 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 89,2 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Профилактическое и техническое обслуживания газового оборудования | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 91,4 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Прием и уничтожение биологических отходов, перевозка специализированным транспортом биологические отходы от места их образования к месту их уничтожения | 139,5 | 0 | 0 | 139,5 | 0 | 139,5 | 0 | 0 | 139,5 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены |
| Дезинсекция (борьба с комарами и клещами) | 206,4 | 0 | 0 | 206,4 | 0 | 206,4 | 0 | 0 | 206,4 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены |
| Сбор ветвей и сучьев, наваленных на территории Ладожского сельского поселения площадью до 2 гектар с последующим дроблением древесно-кустарниковой растительности в щепу навесным мульчером | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены |
| Приобретение элементов благоустройства (Скамьи, урны, шары, наклейки, баннеры) | 51,3 | 0 | 0 | 51,3 | 0 | 32,2 | 0 | 0 | 32,2 | 0 | 62,8 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Приобретение игрового элемента «Счеты» СО -8.15.1 | 14,0 | 0 | 0 | 14,0 | 0 | 14,0 | 0 | 0 | 14,0 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены |
| ИТОГО | 498,4 | 0 | 0 | 498,4 | 0 | 478,5 | 0 | 0 | 478,5 | 0 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Компенсационное озеленение» |
| Компенсационное озеленение территории Ладожского сельского поселения | 8503,47 | 0 | 0 | 8503,47 | 0 | 6663,27 | 0 | 0 | 6663,27 | 0 | 95,3 | Ввиду необходимости выбора подходящей территории для озеленения и благоустройства поселения, а также погодных условий в декабре 2022 денежные средства осваены не в полном объеме. Остаток денежных средств включен в муниципальную программу на 2023 год при переносе остатков. |
| Полив древесно-кустарной растительности на территории Ладожского сельского поселения | 146,03 | 0 | 0 | 146,03 | 0 | 146,03 | 0 | 0 | 146,03 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены |
| ИТОГО | 8649,5 | 0 | 0 | 8649,5 | 0 | 6809,3 | 0 | 0 | 6809,3 | 0 |  |  |
| Мероприятия в рамках подпрограммы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Обустройство пешеходных коммуникаций (дорожек), расположенных вокруг территории КДЦ "Ладожский" в ст. Ладожская Усть-Лабинского района | 2524,8 | 0,0 | 1671,5 | 853,3 | 0 | 2524,8 | 0,0 | 1671,5 | 853,3 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены |
| ИТОГО | 2524,8 | 0,0 | 1671,5 | 853,3 | 0 | 2524,8 | 0,0 | 1671,5 | 853,3 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены |
| 4. Мероприятия, направленные на повышение уровня и благоустройства кладбища |
| Оплата электроэнергии (кладбище) | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 32,7 | Мероприятия выполнены, экономия образовалась за счет экономии электроэнергии и согласно заключенного контракта |
| ИТОГО | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 32,7 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 11687,7 | 0 | 1671,5 | 10016,2 | 60,3 | 9817,5 | 0 | 1671,5 | 8146,0 | 0 | 84,08 | Мероприятия выполнены, экономия образовалась за счет экономии электроэнергии и согласно заключенного контракта |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                      Д.В. Крымов

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год |
| --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | % исполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  |  |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Масса уничтоженных биоотходов | кг | 300 | 300 | 100 | исполнено |
| 2 | площадь обработанной территории при проведении дезинсекции комаров и клещей | га | 48 | 48 | 100 | исполнено |
| 3 | Проведение компенсационного озеленения | % | 100 | 100 | 100 | исполнено |
| 4 | Количество обустроенных пешеходных коммуникаций (дорожек). | Ед. | 1 | 1 | 100 | исполнено |
| 5 | Обеспечение энергоснабжением (кладбище) | % | 100 | 100 | 100 | исполнено |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                             Д.В. Крымов

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проекта постановления администрации Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района от «___» _______ 2023 г. № _____ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ладожского сельского поселения «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год

Проект внесён и составлен:

Главный специалист

отдела ЖКХ администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района				                                Л.В. Карпович

Проект согласован:

Начальник отдела ЖКХ администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района				                              Д. В. Крымов

3

ЗАЯВКА К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

Наименование вопроса: об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ладожского сельского поселения «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год

Проект внесён: общим отделом Ладожского сельского поселения

Постановление разослать:

Администрация Ладожского с\поселения         	    	                       - 2 экз.

Финансовый отдел

Ладожского сельского поселения                         	                       - 1 экз.

Главный специалист

общего отдела администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района				                           В. В. Гридасова